华建数创APP项目计划书

**预期计划**

|  |  |
| --- | --- |
| 功能确认 | 预计时间 |
| 1.UI界面风格确认 | 2018-11-26 至 2018-11-30 |
| 2.初版UI界面设计完成（不含对话、会议、日历、任务功能） | 2018-11-26 至 2018-11-30 |
| 3.初版安卓提交测试（不含对话、会议、日历、任务功能） | 2018-12-01 至 2018-12-22 |
| 4.初版安卓BUG修改完成。 | 2018-12-22 至 2018-12-31 |
| 5.初版苹果提交测试。 | 2019-01-01 至 2019-01-12 |
| 6.初版苹果BUG修改完成。 | 2019-01-12 至 2019-01-17 |
| 7.所有UI界面设计完成。 | 2018-11-31 至 2018-12-12 |
| 8.完成版安卓提交测试 | 2019-01-18 至 2019-01-23 |
| 9.完成版安卓BUG修改完成。 | 2019-01-23 至 2019-01-25 |
| 10.完成版苹果提交测试。 | 2019-01-19 至 2019-01-23 |
| 11.完成版苹果BUG修改完成。 | 2019-01-23 至 2019-01-26 |
| 12.资料总结，按合同交付验收。 | 2019-01-26 至 2019-01-27 |

注：实际开发时间，可能会因为人员变动而变动。

2018-12-11驻场

人员分工安排：

贺嘉丽：测试接口，和周磊对接，整体业务流程，中途接口可能会添加字段，部分接口数据实现，熟悉vue,mui语法

刘超：整合现阶段确认好的接口，调取接口中数据及情况判断，数据获取后页面调整

冷佳：页面修改，新页面制作，封装页面共用组件及功能，实现个推，mui引导页判断，打包，部分接口数据实现

杨韩静：和这边webgl制作者对接，负责3D图形部分问题，数据传输方式测试

注：途中遇其他问题会适量分工